SafeCircle

Product Roadmap & Status

Atualizado em: 11 de Abril de 2026

# Onde Estamos Agora

O SafeCircle tem o backend (NestJS) e frontend (Flutter Web) deployados no Railway. A infraestrutura base funciona: autenticação, dashboard, contatos de confiança, jornadas, alerta de emergência, e gravação de áudio. O app mobile (Flutter) está em estágio de configuração de features avançadas.

| Componente | Detalhe | Status |
| --- | --- | --- |
| Backend API | NestJS no Railway, Postgres, Redis | DONE |
| Frontend Web | Flutter Web com CanvasKit, nginx | DONE |
| Autenticação | JWT + refresh token + auto-login | DONE |
| Dashboard | Botão SOS + status + ações rápidas | DONE |
| Contatos de Confiança | CRUD + permissões granulares | DONE |
| Safe Journey | Iniciar jornada + destinos + timer | DONE |
| Alerta de Emergência | Long-press SOS + notificação | DONE |
| Dark Mode | Toggle de tema no Settings | DONE |
| Telefone Internacional | Bandeira + código país (registro + contatos) | DONE |
| Onboarding Automático | Fluxo 6 steps no primeiro login | IN PROGRESS |
| Gravação Palavra Ativação | Escolher palavra + gravar 3x a voz | IN PROGRESS |
| Build Mobile (iOS/Android) | Compilar app nativo | PLANNED |

# Roadmap por Fases

## Fase 1 — Fundamentos + Onboarding (AGORA)

Objetivo: Deixar o app funcional, com onboarding completo e gravação da palavra de ativação por voz.

- Onboarding automático no primeiro login (6 steps com cards explicativos)

- Escolha da palavra de ativação personalizada

- Gravação de 3 amostras de voz para calibração

- Permissões (localização, microfone, notificações)

- Adicionar primeiro contato de confiança

- Definir mensagem de emergência

- Telefone internacional com bandeira e código do país

- Correções: MIME types nginx, botão journey cortado, QuickDestinationCard

## Fase 2 — Reconhecimento de Voz Inteligente

Objetivo: O app ouve a palavra de ativação e verifica se é a dona do telefone falando (voice biometrics).

### Reconhecimento da Palavra (Speech-to-Text)

- Escuta contínua em background usando speech_to_text (on-device, sem internet)

- Detectar a palavra de ativação escolhida pela usuária

- Matching fuzzy (tolera pronúncia levemente diferente, sotaque, pressão)

- Funcionar offline (crítico para segurança)

### Verificação de Identidade por Voz

- Comparar a voz capturada com as 3 gravações do onboarding

- Gerar voiceprint (embedding) usando modelo on-device (TensorFlow Lite ou ONNX)

- Score de confiança: só ativar alerta se a voz bate com a dona (>80% similaridade)

- Evitar ativações acidentais (crianças, TV, outras pessoas)

- Tudo roda no celular (privacidade total, sem enviar áudio pro servidor)

### Tecnologias Recomendadas

- speech_to_text (Flutter) — reconhecimento de fala on-device

- tflite_flutter — rodar modelo de speaker verification no celular

- Resemblyzer ou SpeechBrain (Python backend) — treinar/exportar modelo de voiceprint

- MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) — extrair características da voz

## Fase 3 — Aprendizado Contínuo de Voz + IA

Objetivo: A IA melhora com o tempo, entendendo cada vez melhor a voz da usuária e detectando situações de perigo pelo tom.

### Refinamento do Modelo de Voz

- A cada uso do app, atualizar o voiceprint da usuária (com consentimento)

- Adaptar a mudanças naturais de voz (resfriado, estresse, idade)

- Federated Learning: treinar no dispositivo sem enviar dados pro servidor

### Detecção de Tom de Perigo

- Analisar tom de voz: medo, papânico, coerção, choro

- Modelo de emotion detection (SER — Speech Emotion Recognition)

- Alertas proativos: se detectar pânico mesmo sem a palavra de ativação

- Confirmação silenciosa antes de disparar (vibração sutil + contagem regressiva)

### Inteligência Contextual

- Combinar voz + localização + horário para avaliar risco

- Se a usuária está em área de risco + tom de medo = alerta automático

- Machine Learning on-device pra classificar nível de urgência

# Timeline Estimada

| Fase | Entregáveis | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Onboarding + Gravação Voz + Correções | Abril 2026 | IN PROGRESS |
| Fase 2 | Speech-to-Text + Voice Biometrics | Maio-Jun 2026 | PLANNED |
| Fase 3 | Aprendizado Contínuo + Emotion Detection | Jul-Ago 2026 | FUTURE |
| Beta | Teste com usuárias reais + ajustes | Set 2026 | FUTURE |
| Launch | App Store + Google Play | Out 2026 | FUTURE |

# Correções Recentes

| Problema | Causa | Status |
| --- | --- | --- |
| App não carregava no browser/celular | MIME types errados no nginx (tudo application/octet-stream) | DONE |
| 502 Bad Gateway no Railway | Variável PORT faltando + config nginx | DONE |
| Botão Start Journey cortado | Column sem scroll, Spacer empurrava botão pra fora | DONE |
| QuickDestinationCard incompleto | Arquivo truncado, classe sem build() | DONE |
| Telefone sem código de país | TextFormField básico sem formatação | DONE |

SafeCircle — Proteção pessoal inteligente