SafeCircle

Ultimate Roadmap

Técnico + Business + Operação

Atualizado: 11 de Abril de 2026  |  Itens riscados = já feito

# Fase 0 — Onde Estamos Agora

Objetivo: sair da ideia e entrar em teste real.

### O que já foi feito

- Validou com mulheres de vários países e idades

- Definiu o problema real

- Construiu o início do produto (backend + frontend)

- Revisou com IA e com analista

- MVP técnico rodando no PC

- Backend NestJS deployado no Railway (Postgres + Redis)

- Frontend Flutter Web deployado no Railway (nginx)

- Autenticação JWT + refresh token + auto-login

- Dashboard com botão SOS + status + ações rápidas

- CRUD de contatos de confiança com permissões granulares

- Safe Journey (iniciar jornada + destinos + timer)

- Alerta de emergência (long-press SOS)

- Dark mode toggle

- Telefone internacional com bandeira e código do país

- Correção MIME types nginx (app não carregava)

- Correção botão Journey cortado

- Correção QuickDestinationCard incompleto

### O que falta fechar agora

- Onboarding automático no primeiro login (6 steps) — EM ANDAMENTO

- Gravação da palavra de ativação por voz (3 amostras) — EM ANDAMENTO

- Rodar no celular real (iOS/Android)

- Testar fluxos críticos no celular

- Anotar falhas reais

- PARAR de adicionar feature nova

# Fase 1 — MVP Funcional no Celular

Objetivo: ter um app que funcione de verdade em uso controlado.

Prazo estimado: Abril 2026

### O que precisa existir

- Cadastro e login

- Contatos confiáveis

- Botão de emergência

- Countdown de emergência

- Cancelamento normal

- Cancelamento falso / coerção

- Localização ao vivo

- Safe Journey / 'Cheguei bem'

- Modo teste

- Tela de prontidão do sistema

- Histórico de incidentes

### Passo a passo

- 1. Rodar backend local com Postgres e Redis

- 2. Rodar app no celular físico

- 3. Ajustar IP local ou usar URL Railway no app

- 4. Testar cadastro, login, contatos e settings

- 5. Testar emergência normal

- 6. Testar coerção

- 7. Testar Safe Journey completo

- 8. Testar WebSocket e tracking

- 9. Testar com internet ruim

- 10. Testar com tela bloqueada

### Critério para sair da Fase 1

- Fluxos principais funcionam no celular

- Não há crash crítico

- A usuária entende como usar

- O contato entende o alerta

- Testes são repetíveis sem caos

# Fase 2 — Piloto Controlado + Voz Inteligente

Objetivo: testar com mulheres reais + implementar reconhecimento de voz.

Prazo estimado: Maio–Junho 2026

### Piloto com usuárias

- 3 a 10 mulheres de confiança, perfis diferentes

- 1–2 contatos confiáveis para cada teste

- Medir: tempo de ativação, travamentos, entendimento do contato

- Observar: medo de usar, dificuldade de configurar, confiança no app

- Corrigir UX, simplificar passos, melhorar mensagens

### Reconhecimento de Voz (Speech-to-Text)

- Escuta contínua em background usando speech_to_text (on-device)

- Detectar a palavra de ativação escolhida pela usuária

- Matching fuzzy (tolera pronúncia diferente, sotaque, pressão)

- Funcionar offline (crítico para segurança)

### Verificação de Identidade por Voz (Biometrics)

- Comparar voz capturada com as 3 gravações do onboarding

- Gerar voiceprint usando modelo on-device (TensorFlow Lite / ONNX)

- Score de confiança: só ativar se voz bate >80% similaridade

- Evitar ativações acidentais (crianças, TV, outras pessoas)

- Tudo roda no celular (privacidade total)

### Critério para sair da Fase 2

- 70%+ das testadoras usam sem ajuda

- Contatos entendem o que fazer

- App passa sensação de confiança

- Reconhecimento de voz funciona em 80%+ dos testes

# Fase 3 — MVP Público Limitado + IA de Voz

Objetivo: lançar para early adopters + aprendizado contínuo de voz.

Prazo estimado: Julho–Agosto 2026

### Lançamento limitado

- Landing page simples + formulário de waitlist

- App para early adopters

- Suporte manual (você)

- Analytics básico + coleta de feedback

- Ativar Twilio (SMS real) e Firebase (push real)

- Definir DRY-RUN, staging e produção

### Aprendizado Contínuo de Voz (IA Fase 3)

- A cada uso, atualizar o voiceprint da usuária (com consentimento)

- Adaptar a mudanças naturais de voz (resfriado, estresse, idade)

- Federated Learning: treinar no dispositivo sem enviar dados

- Detecção de tom de perigo: medo, pânico, coerção, choro

- Modelo de Speech Emotion Recognition (SER) on-device

- Alertas proativos: detectar pânico mesmo sem palavra de ativação

- Confirmação silenciosa (vibração + contagem regressiva)

### Métricas

- Quantos criam conta / adicionam contatos / usam Journey

- Quantos testam emergência / voltam a usar

- Onde abandonam o fluxo

# Fase 4 — Produto Usável de Verdade

Objetivo: transformar o MVP em produto confiável.

Prazo estimado: Setembro 2026

- Background nativo real (foreground service Android, background iOS)

- Push real (Firebase)

- SMS real (Twilio)

- Alarm mode nativo

- Permissões refinadas

- Performance e bateria otimizados

- Estabilidade em redes ruins

- Retries mais inteligentes

- Alertas mais claros para contatos

- Deletar dados de verdade

- Ambiente prod/staging correto

### Critério

- App aguenta uso real repetido

- Tracking não morre fácil

- Envio funciona de verdade

# Fase 5 — Monetização Inicial

Objetivo: começar a ganhar dinheiro sem matar a adoção.

Prazo estimado: Outubro 2026

### Plano Grátis

- Emergência básica + contatos + localização ao vivo + modo teste

### Plano Premium (€2.99–€4.99/mês)

- Safe Journey avançado + mais contatos + histórico maior

- Alertas inteligentes (IA de voz e contexto)

- Recursos de privacidade melhores

- SMS premium incluído

- Trial grátis para conversão

# Fase 6 — Retenção e Hábito

Objetivo: fazer o app virar parte da rotina. Sem hábito = 'baixei e esqueci'.

- Safe Journey melhorado + trajetos favoritos

- Automações simples (check-in inteligente)

- Home / Work quick start

- Rotas seguras / safe places

- Lembretes contextuais

- Uso recorrente e preventivo, não só em teoria

# Fase 7 — Inteligência Real

Objetivo: automação sem complicar. A IA ajuda, classifica, sugere, prioriza.

- Detecção de desvio de rota

- Push 'está tudo bem?'

- Score de risco contextual (voz + localização + horário)

- Análise de áudio avançada

- Detecção de sumiço suspeito do celular

- Lógica de escalonamento mais madura

- Inteligência contextual: área de risco + tom de medo = alerta automático

# Fase 8 — Expansão de Produto

Objetivo: ampliar valor sem perder foco. Só entra o que aumenta uso e valor.

- Modo adolescente / família

- SOS para pais

- Wearable integration

- Fake calculator / disguised mode

- Safe network / buddy system

- Waze de segurança (rotas e pontos seguros)

# Fase 9 — Operação Profissional

Objetivo: sair do 'produto de founder' e virar empresa.

- Suporte estruturado + analytics profissional

- Observabilidade + SLA interno

- Revisão legal + política de privacidade robusta

- Gestão de incidentes + documentação operacional

- Equipe mínima

# Fase 10 — Parcerias e Escala

Objetivo: abrir as portas grandes do negócio.

- Seguradoras (tecnologia sua, operação deles)

- Universidades

- Apps de mobilidade (Uber, 99)

- Programas de segurança pública

- Marcas com foco feminino

- Planos familiares e corporativos

# Timeline Consolidada

| Fase | Quando | Entregáveis Principais | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Mar–Abr 2026 | Infraestrutura + MVP base + deploy | DONE |
| 1 | Abril 2026 | Onboarding + voz + celular real | IN PROGRESS |
| 2 | Mai–Jun 2026 | Piloto + speech-to-text + biometrics | PLANNED |
| 3 | Jul–Ago 2026 | Launch limitado + IA contínua + emoção | PLANNED |
| 4 | Set 2026 | Produto robusto (background, push, SMS) | FUTURE |
| 5 | Out 2026 | Monetização (free + premium) | FUTURE |
| 6 | Nov–Dez 2026 | Retenção e hábito | FUTURE |
| 7 | Q1 2027 | Inteligência real (desvio rota, contexto) | FUTURE |
| 8 | Q2 2027 | Expansão (família, wearable, buddy) | FUTURE |
| 9 | Q3 2027 | Operação profissional | FUTURE |
| 10 | Q4 2027+ | Parcerias e escala | FUTURE |

# Próximos Sprints Imediatos

## Sprint 1 — Celular Real (esta semana)

- Finalizar onboarding + gravação de voz (push + deploy)

- Compilar app Flutter para Android (APK) ou iOS (TestFlight)

- Testar fluxos críticos no celular físico

- Corrigir falhas encontradas

## Sprint 2 — Piloto Técnico (semana que vem)

- Dar o app para 3–5 mulheres de confiança

- Observar uso real e coletar feedback

- Ajustes de UX baseados em feedback

## Sprint 3 — Preparação Launch (2 semanas)

- Landing page

- Small launch para early adopters

- Medir uso e preparar monetização

# Regras de Ouro

| NÃO FAZER | FAZER |
| --- | --- |
| Tentar chegar no '100% final' agora | Terminar uma fase de cada vez |
| Adicionar feature nova a cada ideia | Usar feedback real para decidir |
| Pensar em seguradora antes de uso real | Simplificar sempre |
| Tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo | Medir tudo |

SafeCircle — Proteção pessoal inteligente

Uma fase de cada vez. Sem pular etapa.