SafeCircle

Relatorio de Auditoria Tecnica

31 problemas encontrados | 10 Abril 2026

Prioridade: 1 Blocker, 5 Critical, 10 Major, 15 Minor

# Resumo da Auditoria

Fiz uma varredura completa em todo o projeto SafeCircle: backend (NestJS), frontend (Flutter), deploy (Railway/Docker), banco de dados, integraciones e seguranca. Encontrei 31 problemas organizados por severidade abaixo.

Explicacao simples das severidades:

BLOCKER: O app nao funciona. Impede o uso completamente. Tem que arrumar ANTES de qualquer coisa.

CRITICAL: Bug grave que causa erro pro usuario ou risco de seguranca. Arrumar o mais rapido possivel.

MAJOR: Problema que afeta a experiencia ou pode causar bugs em certas situacoes. Arrumar em breve.

MINOR: Melhoria ou problema pequeno. Pode arrumar depois sem pressa.

# Lista Completa de Problemas

| # | Severidade | Area | Problema |
| --- | --- | --- | --- |
| #01 | BLOCKER | Deploy | Nginx nao escuta na porta que o Railway espera (502) |
| #02 | CRITICAL | Backend | Email nao normalizado no registro (login falha com maiusculas) |
| #03 | CRITICAL | Frontend | Geolocator nao funciona no Flutter Web (sem fallback) |
| #04 | CRITICAL | Frontend | Tela de detalhe do incidente usa dados mock (nao carrega real) |
| #05 | CRITICAL | Frontend | Token refresh async nao funciona no interceptor Dio |
| #06 | CRITICAL | Backend | Migrations SQL nao sao compativeis com TypeORM CLI |
| #07 | MAJOR | Frontend | Crash se lista de pontos do mapa estiver vazia (journey) |
| #08 | MAJOR | Frontend | Import faltando da classe Distance (active_journey_screen) |
| #09 | MAJOR | Frontend | Resposta do auth nao trata null no campo user |
| #10 | MAJOR | Backend | SSL do banco usa rejectUnauthorized:false (risco MITM) |
| #11 | MAJOR | Backend | Endpoint /health/pilot expoe infra como publico |
| #12 | MAJOR | Frontend | Privacidade: botao deletar conta nao deleta dados reais |
| #13 | MAJOR | Frontend | Onboarding nao e forcado para novos usuarios |
| #14 | MAJOR | Backend | WebSocket CORS hardcoded ao inves de usar config |
| #15 | MAJOR | Backend | Audio processor usa transcricao/analise mock (TODO) |
| #16 | MAJOR | Backend | Journey location check incompleto (so verifica latitude) |
| #17 | MINOR | Frontend | ThemeNotifier: async no construtor sem await (flash de tema) |
| #18 | MINOR | Frontend | Nominatim hardcoded sem fallback se servico cair |
| #19 | MINOR | Frontend | WebSocket conecta silenciosamente sem avisar erro |
| #20 | MINOR | Frontend | API client so checa status 200 (ignora 201, 204) |
| #21 | MINOR | Frontend | Cast inseguro pra DioException no retry |
| #22 | MINOR | Frontend | tryParse sem validacao de resultado (journey coords) |
| #23 | MINOR | Frontend | URL de staging exposta no codigo fonte |
| #24 | MINOR | Backend | RegisterDto nao normaliza email antes de validar |
| #25 | MINOR | Backend | Seed usa bcrypt 10 rounds, producao usa 12 |
| #26 | MINOR | Backend | Journey DELETE retorna 200 ao inves de 204 |
| #27 | MINOR | Backend | Risk signal aceita payload sem validacao |
| #28 | MINOR | Backend | Coercao detectada de 2 formas que podem conflitar |
| #29 | MINOR | Backend | Status timed_out definido no banco mas nunca usado |
| #30 | MINOR | Frontend | withValues() pode nao funcionar em Flutter mais antigo |
| #31 | MINOR | Backend | Secret cancel: resposta fake pode ser detectada por polling |

# Detalhes de Cada Problema

## #01 BLOCKER - Nginx nao escuta na porta do Railway

Onde: mobile-app/Dockerfile

O que acontece: O Railway define uma variavel PORT (ex: 8080) e espera que o container escute nessa porta. Nosso nginx escuta na porta 80. O Railway nao consegue rotear o trafego e da erro 502.

Por que isso e ruim: O app simplesmente nao abre. Ninguem consegue acessar.

Como arrumar: Adicionar variavel PORT=80 no Railway (aba Variables do servico frontend). Zero codigo.

Status: Aguardando acao manual no Railway.

## #02 CRITICAL - Email nao normalizado no registro

Onde: backend-api/src/modules/auth/auth.service.ts (linha ~50)

O que acontece: Se voce se registra com 'Henri@Gmail.com', o banco salva assim com H maiusculo. Mas quando tenta fazer login, o sistema procura por 'henri@gmail.com' (minusculo). Nao encontra. Login falha.

Por que isso e ruim: Usuarios nao conseguem entrar no app. Acham que esqueceram a senha.

Como arrumar: Adicionar .toLowerCase() no email durante o registro.

## #03 CRITICAL - Geolocator nao funciona no Flutter Web

Onde: mobile-app/lib/core/services/location_service.dart

O que acontece: O pacote geolocator tem suporte limitado no Flutter Web. Nao tem checagem se estamos rodando na web (kIsWeb). As funcoes de localizacao podem falhar silenciosamente ou dar erro.

Por que isso e ruim: O app roda na web (Safari do iPhone). Sem localizacao, emergencias e jornadas nao funcionam.

Como arrumar: Adicionar checagem kIsWeb e usar a API de geolocalizacao do navegador como fallback.

## #04 CRITICAL - Tela de detalhe do incidente usa dados mock

Onde: mobile-app/lib/features/incidents/incident_detail_screen.dart (linha 13)

O que acontece: A tela que mostra os detalhes de um incidente passado nao faz chamada ao backend. Usa dados falsos hardcoded.

Por que isso e ruim: O usuario vê dados inventados ao inves do historico real das emergencias.

Como arrumar: Implementar chamada GET /incidents/:id e popular a tela com dados reais.

## #05 CRITICAL - Token refresh nao funciona no interceptor

Onde: mobile-app/lib/core/api/api_client.dart (linha ~149)

O que acontece: O interceptor de request e marcado como async mas nao usa await no getAccessToken(). O token nao e adicionado ao header antes do request ser enviado.

Por que isso e ruim: Depois de 15 minutos (quando o token expira), TODAS as chamadas falham com 401.

Como arrumar: Adicionar await na chamada do token dentro do interceptor.

## #06 CRITICAL - Migrations SQL incompativeis com TypeORM

Onde: backend-api/src/database/migrations/ e src/config/typeorm.config.ts

O que acontece: As migrations estao em formato .sql puro, mas o TypeORM espera arquivos .ts/.js com classes que implementam MigrationInterface.

Por que isso e ruim: O comando 'npm run migration:run' nao encontra as migrations. O banco pode nao ser criado automaticamente.

Como arrumar: Converter as migrations SQL pra formato TypeORM, ou rodar o SQL manualmente no banco.

## #07 MAJOR - Crash se lista de pontos do mapa vazia

Onde: mobile-app/lib/features/journey/journey_screen.dart (linha ~462)

O que: Chama points.first quando a lista pode estar vazia. Crash instantaneo.

Fix: Verificar points.isEmpty antes de acessar.

## #08 MAJOR - Import faltando (Distance)

Onde: mobile-app/lib/features/journey/active_journey_screen.dart (linha ~287)

O que: Usa const Distance() do pacote latlong2 mas o import pode estar faltando.

Fix: Adicionar import do Distance do latlong2.

## #09 MAJOR - Auth response nao trata null

Onde: mobile-app/lib/core/auth/auth_service.dart (linhas 87-90)

O que: Se o backend retorna resposta sem campo 'user', o cast pra Map crash.

Fix: Adicionar null check antes do cast.

## #10 MAJOR - SSL do banco inseguro

Onde: backend-api/src/config/database.config.ts (linha 10)

O que: rejectUnauthorized: false desativa verificacao de certificado SSL. Vulneravel a ataque man-in-the-middle.

Fix: Usar ssl: true (sem rejectUnauthorized: false) em producao.

## #11 MAJOR - Health/pilot expoe infra publicamente

Onde: backend-api/src/modules/health/health.controller.ts

O que: GET /health/pilot e @Public() e mostra quais servicos externos estao configurados. Atacante descobre sua stack.

Fix: Remover @Public() ou adicionar autenticacao.

## #12 MAJOR - Deletar conta nao deleta dados

Onde: mobile-app/lib/features/settings/privacy_screen.dart (linha 327)

O que: FIXME no codigo: botao 'Apagar permanentemente' so faz logout, nao apaga dados no banco.

Fix: Implementar endpoint DELETE /users/me no backend e chamar antes do logout.

## #13 MAJOR - Onboarding nao forcado

Onde: mobile-app/lib/core/config/router.dart

O que: Novos usuarios podem pular o onboarding e ir direto pro app sem configurar contatos de emergencia.

Fix: Adicionar redirect no router se onboardingCompleted == false.

## #14 MAJOR - WebSocket CORS hardcoded

Onde: backend-api/src/websocket/incident.gateway.ts (linha 25)

O que: CORS do WebSocket usa fallback localhost hardcoded ao inves de ler CORS_ORIGINS.

Fix: Usar ConfigService pra ler origins.

## #15 MAJOR - Audio usa transcricao mock

Onde: backend-api/src/queue/audio.processor.ts (linhas 138, 160)

O que: TODOs indicam que transcricao (Deepgram) e analise de audio (OpenAI) retornam dados mock.

Fix: Implementar integracao real ou deixar desabilitado com feature flag.

## #16 MAJOR - Journey location check incompleto

Onde: backend-api/src/modules/journey/journey.service.ts (linha ~283)

O que: Verifica so startLatitude pra decidir se envia localizacao, ignorando startLongitude.

Fix: Verificar ambos: startLatitude && startLongitude.

# Problemas Minor (#17-#31)

Esses sao problemas menores que nao impedem o uso do app mas devem ser corrigidos quando possivel.

### #17 - ThemeNotifier async no construtor

O tema salvo pode nao carregar a tempo, causando um flash rapido do tema errado ao abrir o app.

### #18 - Nominatim sem fallback

Se o servico de autocomplete de endereco (OpenStreetMap) cair, o app nao mostra nenhuma sugestao e nao avisa o usuario.

### #19 - WebSocket silencioso

Se o WebSocket nao conecta (sem token, sem internet), o app nao avisa. O usuario acha que esta recebendo atualizacoes em tempo real mas nao esta.

### #20 - API client so aceita 200

O Dio client trata respostas 201 (Created) e 204 (No Content) como erro. Isso pode causar falsos erros em criar incidente ou deletar journey.

### #21 - Cast inseguro no retry

Se o erro de retry nao e DioException, o cast forca crash. Deveria usar cast seguro.

### #22 - tryParse sem validacao

Coordenadas do destino podem ser null apos tryParse, mas o app tenta usar mesmo assim.

### #23 - URL de staging no codigo

A URL do Railway esta visivel no app_config.dart. Atacante pode descobrir o servidor.

### #24 - RegisterDto sem normalizar email

Complemento do bug #02: a validacao do DTO tambem deveria normalizar o email.

### #25 - Bcrypt rounds inconsistente

Seeds usam 10 rounds, producao usa 12. Senhas dos usuarios de teste ficam mais fracas.

### #26 - DELETE retorna 200

Padrao REST diz que DELETE deve retornar 204 (No Content), nao 200.

### #27 - Risk signal sem validacao

O endpoint aceita qualquer payload JSON sem validar o schema.

### #28 - Coercao com logica dupla

Coercao pode ser sinalizada por flag (isCoercion=true) ou por triggerType. Se conflitarem, comportamento e indefinido.

### #29 - Status timed_out nunca usado

Definido no banco mas nenhum codigo seta esse status.

### #30 - withValues() pode quebrar

Metodo .withValues() do Color foi adicionado em Flutter recente. Pode nao funcionar em versoes mais antigas.

### #31 - Secret cancel detectavel por polling

Se um agressor fizer GET /incidents/:id depois do cancel falso, vera que o incidente ainda esta ativo.

# Ordem de Correcao Recomendada

Prioridade 1 (fazer agora): resolver o que bloqueia o uso do app.

- #01 - Adicionar PORT=80 no Railway (30 segundos, zero codigo)

- #02 - Normalizar email no registro (1 linha de codigo)

- #05 - Corrigir await no token refresh (1 linha)

- #06 - Verificar se banco tem as tabelas criadas (rodar SQL manualmente se precisar)

Prioridade 2 (fazer essa semana): bugs que afetam funcionalidades importantes.

- #03 - Adicionar fallback de geolocalizacao pra web

- #04 - Implementar tela de detalhe real do incidente

- #07 - Proteger contra lista de pontos vazia no mapa

- #08 - Corrigir import faltando

- #09 - Adicionar null check na resposta de auth

- #12 - Implementar delete real de conta

- #13 - Forcar onboarding para novos usuarios

Prioridade 3 (fazer em breve): melhorias de seguranca e robustez.

- #10 - Corrigir SSL do banco

- #11 - Proteger endpoint /health/pilot

- #14 - Usar config pra CORS do WebSocket

- #15 - Feature flag pra audio ate implementar integracao real

- #16 - Corrigir check de latitude/longitude

Prioridade 4 (backlog): minor issues.

- #17 a #31 - Corrigir conforme disponibilidade

# Conclusao

O SafeCircle e um projeto ambicioso e bem estruturado. A arquitetura esta solida, os modulos estao bem separados, e as funcionalidades principais estao implementadas. Porem, existem problemas que impedem o uso em producao.

O problema mais urgente (#01) e o mais simples de resolver: basta adicionar PORT=80 no Railway. Isso faz o app voltar a funcionar no celular imediatamente.

Os outros 5 problemas criticos (#02, #03, #04, #05, #06) precisam ser corrigidos antes de colocar o app nas maos de usuarios reais, porque causam falhas de login, localizacao e exibicao de dados.

Os 10 problemas major sao importantes mas nao impedem o uso basico do app. Podem ser resolvidos ao longo da proxima semana.

Os 15 problemas minor sao melhorias e boas praticas que podem ir pro backlog.

Vamos resolver isso junto. Comeca pelo #01 (PORT=80 no Railway).